Oznaka/Ver.: Z051003/2	Datum: 11. oktober 2005

ZAPISNIK

Projekt: 	E-emšo in e-zdravniško potrdilo o smrti

Tema:	2. sestanek projektnega sveta

Kraj: 	Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, III. nadstropje

Datum in ura pričetka: 	03.10.2005 ob 15.00 -16.00

Prisotni:

- Tanja Mate, Ministrstvo za zdravje;

- Milena Ilič, Statistični urad RS (namesto ga. Erike Žnidaršič);

- Dušan Kričej, Ministrstvo za javno upravo;

- Jana Trdič, Inštitut za varovanje zdravja RS (namesto Polonce Truden Dobrin);

- mag. Bojan Trnovšek, Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve (MNZ, DUNZ);

- Irena Tršinar, Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve (MNZ, DUNZ);

- Miloš Kravanja, Inštitut za varovanje zdravja RS;

- Jana Gaspari, Inštitut za varovanje zdravja RS.

Dnevni red:

1.  Predstavitev stanja na podprojektu e-rojstva:

2.  Predstavitev stanja na podprojektu e-smrti:

3.	Razno

## Ugotovitve in sklepi

## Ad 1/

- Aktivnosti na e-rojstvih se še niso začele, ker še ni izbran izvajalec projekta e-CRP, v okviru katerega se bodo izvajale aktivnosti našega projekta na strani MR in CRP.  Razpis je sedaj pripravljen za objavo, če ne bo zapletov, bo konec meseca z zunanjim izvajalcem morda že podpisana pogodba.

- Ko bo izvajalec aktivnosti na strani MR in CRP izbran, se delovna skupina sestane, ugotovi potreben obseg del na projektu in izdela nov terminski načrt projekta e-rojstva. Pri tem naj skupina skuša doseči sedaj vejavni rok za izvedbo naloge, t.j.1.1.2006.

- O uvedbi novega obrazca za prijavo rojstev s 1.1.2006 se dogovori potem, ko bo znan nov terminski načrt projekta.

Ad 2/

- Predlog novih delovnih poti za e-smrti, ki ga je pripravila delovna skupina, se sprejme. Pri tem se pristopi k celovitemu urejanju postopkov potrjevanja, prijavljanja in poročanja o smrti osebe, vključno z zakonodajo in uvedbo mrliško pregledne službe.

- Pri pripravi celovite rešitve projekta naj delovna skupina upošteva, da se mrliških oglednikov v tej fazi ne bo opremljalo s prenosnimi računalniki, tako da bo nek obrazec za potrjevanje smrti še vedno potreben.

- V delo na projektu vključiti Inštitut za sodno medicino in patologijo.

- Projekt načrtovati tako, da se v prvi fazi pokrije poročanje v oba sistema (Matični register in Baza umrlih) za območje Ljubljane, kasneje pa sistem uvesti še drugod po Sloveniji.

- Obstoječi obrazec za prijavo smrti ostane v veljavi tudi po 1.1.2006.

- G.Kričej je potrdil, da MJU lahko, tako kot velja za druge projekte e-uprave, sodeluje tudi pri izvajanju projekta e-smrti, ne bodo pa vlagali sredstev v izgradnjo komunikacijskih povezav, potrebnih za njegovo izvedbo.

Ad 3/

- Člani projektnega sveta priporočajo Statističnemu uradu RS, da si čimprej uredijo tekoče pridobivanje podatkov iz CRP po načinu e-poslovanja.

- Člani projektnega sveta priporočajo, da se tako kot na MNZ tudi v zdravstvu uredijo registri.

- Vso pošto, ki se jo na temo registrov pošilja na MNZ, nasloviti na Direktorat za upravne notranje zadeve mag.Trnovšku.

Zapisala: Jana Gaspari

POSLANO PO E-POŠTI.